БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха  железобетонных изделий

г. Нижний Тагил

2008г.

БИЗНЕС-ПЛАН 
Организация цеха  железобетонных изделий

Суть проекта: организация производства преднапряженных  железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта:  103 млн. рублей

Сроки строительства   2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный срок  окупаемости :    2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана  окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт  архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический  проект  разработан ООО Промышленные  технологии  строительства.

Заявление о коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился с  данным  бизнес-планом  несет ответственность и гарантирует нераспространение  содержащейся в  нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается  копирование всего бизнес-плана или  отдельных его частей, а так же  передача  третьим  лицам

СОДЕРЖАНИЕ

| Резюме | 4 |
| --- | --- |
| 1 Инициатор проекта | 5 |
| 2 Существо предлагаемого проекта | 8 |
| 3 Анализ положения дел в отрасли | 8 |
| 4 Маркетинговый план | 9 |
| 5 Производственный план | 16 |
| 6 Финансовый план | 17 |
| 6.1 Условия и допущения принятые для расчета | 17 |
| 6.2 Стоимость капиталовложений | 17 |
| 6.3 Номенклатура и цены на продукцию | 18 |
| 6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы | 18 |
| 6.5 Численность персонала и заработная плата | 19 |
| 6.6 Накладные расходы | 19 |
| 6.7 Нормозапас сырья | 19 |
| 6.8 Остаток готовой продукции | 19 |
| 6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах | 19 |
| 6.10 Себестоимость | 19 |
| 6.11 Расчет прибылей и убытков | 20 |
| 6.12 Бюджет движения денежных средств | 21 |
| 6.13 Расчет точки безубыточности | 22 |
| 6.14 Экономическая эффективность | 22 |
| 7 Анализ рисков | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные | 28 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства | 30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера |  |

Резюме

Суть проекта: организация производства преднапряженных  железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Вид  выпускаемой  продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе  развития  производство по существующей технологии   опор ЛЭП, сваи,  шпал, дорожных плит

Продукция имеет  широкий спектр применения  гражданском  в  строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве  железных дорог. Для нашей области  характерны  позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие  подобной технологии у существующих заводов на территории  г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками   на Север Тюменской области.

Для  реализации  проекта  необходимо  103 млн.рублей.

Оценка экономической  эффективности

- Чистая  приведенная стоимость проекта  составит  52,5 млн.руб.

- Внутренняя норма доходности, IRR -49%

- Индекс доходности проекта в целом, PI  -   1,61

- Дисконтированный  срок  окупаемости, DPBP –  2,8 года

- Срок  возврата  заемных средств  3 квартал 2010 года, сумма  кредита  и процентов  погашается  с 3 квартала  2008г.

По всем  показателям проект  является  эффективным и финансово реализуемым

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»                  Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.

С  2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой  65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные  потребители: строительные  организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО  «Спектр», ООО УПТК,  ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

1.2. Учредители (акционеры)

Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в  капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Производство ответственных  изделий для  металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в  т.ч. специальные  заказы  НТМК  по оригинальным  размерам)

ОАО  Западно-Сибирский металлургический  комбинат

ОАО Новокузнецкий металлургический  комбинат

Металлургический  завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский  завод металлургического машиностроения

Омутнинский  металлургический  завод

ОАО Сибирско –Уральская  металлургическая  компания

Кировградский  завод твердых сплавов

Пашийский  металлургический  завод

Волжский  трубный  завод и др.

Заводы  по  производству  огнеупорной  продукции:

Кыштымский  огнеупорный  завод

Сухоложский  огнеупорный  завод

Богдановический  огнеупорный  завод

Трехгорный  керамический  завод

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный персонал, в том числе инженерно-технический – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор –      Иванов Виталий Константинович   Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович,                Директор по производству –  Николаев Сергей Альбертович,      Коммерческий директор –      Ожиганов Валерий Викторович,                  Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна,    Главный инженер –                 Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо предлагаемого проекта

На  данный  момент  реализуя  бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор»  для увеличения рыночной доли   в строительной отрасли, принимает  решение  об организации  производства  железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для  организации  данного производства  ООО Никомогнеупор имеет  соответствующую производственную площадку, инфраструктуру,  подъездные пути, что уменьшает  стоимость  капиталовложений  и сроки  реализации проекта.

Генеральным поставщиком  технологической  линии  является  ООО  Промышленные  технологии  строительства г. Москва

Номенклатура  выпускаемых изделий: многопустотные  плиты  различной  длины. Стоимость капиталовложений  составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное  финансирование  оборотных активов  4,6 млн. рублей.

Количество  рабочих дней  в  году  250, рабочих смен в  сутки -3 по  8 часов в  смене, суточная  мощность 921,6 кв.метр, соответственно  в  год – 230 тыс. кв.метров, в  период пуска  во 2 квартале -30% от проектной  мощности,  3,4 квартал  2008 года –  50% от проектной  мощности, с 2009 года -100% проектной  мощности,  среднесписочная  численность персонала  в  2008 году 16 человек, при выходе  на полную проектную мощность 33 человека.

Проект выполнен  ОАО Институт  УралНИАС г. Екатеринбург,  в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

- экологические требования выполнены

- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция  выполнена  без  вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания

-обследование зданий на безопасность  проведено, заключение получено.

3.Анализ положения  дел в отрасли

Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.	  
 	Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.	 
 	В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования. 
 	Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017–18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.	 
 	Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.

4. Маркетинговый  план

Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.

Анализ использования производственных мощностей, определение новых направлений и разработок в области производства строительных материалов и прогноз покрытия потребностей строительного комплекса Среднего Урала в основных строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации  до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по  состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.	 
          По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.

Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62% и уровнем использования мощностей в среднем на 80-90 %.:

- ОАО Завод ЖБИ «Бетфор»;

- Уральское АО по производству строительных материалов (пос. Колчедан);

- ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;

- ОАО «Каменск- Уральский завод ЖБИ»;

- ООО «ДорСтройГрад» п.Исеть (ООО «Академ-Град); 	
 	Ко второй группе с долей производства 36,1% и уровнем использования производственных мощностей 50-60% отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:

- ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ»;

- ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций»;

-ОАО «Ревдинский кирпичный завод»;

-ООО «Северский завод ЖБИ»;

-ООО «Завод №1» (Нижний Тагил);

-ООО «Бетам» (Новоуральск);

-ООО «Красноуфимский завод строительных материалов»;

-ООО «ЖБИ-сервис» (Екатеринбург);

-ООО «Первоуральский завод ЖБИ»;

-ООО «Невьянский завод ЖБИ»;

-ООО «Верхнетагильский КСК»;

-ООО «Железобетон» (Нижний Тагил).	 
 	К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9%.

Новыми собственниками заводов заявлены и реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоило линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.

Активно ведется работа по техперевооружению и на Асбестовском заводе ЖБИ. 
 	За период 2006–2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45% и рост использования мощностей предприятий на 29,7% при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.

Средняя загруженность производственных мощностей предприятий ЖБИ Свердловской области составляет примерно 80%. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.

Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.	 
 	Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании Нова-групп перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137 серии. В составе Нова-групп сосредоточено, таким образом, около 30% мощностей по производству сборных железобетонных изделий и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД.      Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиПа по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами Нова-групп,

По данным областного министерства, за период 2006–2010 годов прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6%. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5% направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.	
 	В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006–2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300–2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО «ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций. 
 	В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения.

Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня – это строительные организации Екатеринбурга, а также Север Тюменской области.

Сегодня в Свердловской области работают уже 7 заводов с линиями аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования, это:

-«Северский ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п.Полевской);

-«Ревдинский кирпичный завод»;

-«Бетфор» (2 линии);

-«Баженовский з-д ЖБК (Трест №10 РЖД);

-«Дорстрой-Град»;

-«Первоуральский завод ЖБИ»

Средний уровень потребления Екатеринбурга и области можно оценить примерно 600-700 тыс. кубометров плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно 80 % сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20% идет на Север Тюменской области – Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского Севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Это ориентировочно 80 % потребляется внутри области и 20 % потребляется Тюменской и близлежащими областями.

В целом следует отметить, что поставки на Север в последние два года  растут. Так как в аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г.Екатеринбург, а в г. Нижний Тагил такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географической положение, все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать Север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на Север Тюменской области.

Мнение производителей данных плит по безопалубочной технологии, показывает, что другой альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет.

Перечень марок изделий, планируемых к производству.

В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 с различными нагрузками.

Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 с различными нагрузками, то есть длиной 2,4-6,6 м.

В  перспективе  развития  запланировано производство дорожных плит, сваи, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными  потребителями  которых является  железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.

Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6-8 человек и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается  на  производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера  на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.

Также важным преимуществом является  возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.

Неприхотливость технологии также является преимуществом.

Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30-40%, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов производящих плиты по агрегатно-поточной технологии выше на 5-10%.

По оценкам аналитиков Тюменские предприятия стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так в 2005 году было выпущено 172 млн. шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ - 494,5 тыс. куб.м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 % объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 % сборного железобетона – из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.

Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы", которая являлась первым среднесрочным этапом "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года". Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд. рублей. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы "Развитие производственной базы строительного комплекса", принятой на 2006-2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом "Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года". Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд. рублей.	 
Таким  образом:

- анализ рынка производства ЖБИ изделий в Свердловской области показал, что  в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. кубометров, из них примерно 60-70% это плиты перекрытия;

- в соответствии с программой развития строительной базы Свердловской области до 2010 года, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ соответственно;

- плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;

- география поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.

-цены  ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.

ООО Никомогнеупор  сосредоточится на Северном регионе Тюменской области,  как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион.  Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила,  позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.

Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства  планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.

Проанализировав  рыночные  цены (Таблица 1)  при  высоком  качестве  изделий  ООО Никомогнеупор принимает решение  о выходе на  рынок  по среднерыночной  цене.

Таблица 1

| Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен (цены указаны без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | миним. рыноч. цена руб. | макс. рыноч.цена руб. | средне рыноч. цена руб. | цена ОГП руб. | отклон-ние от мин.цены | отклон-ние от макс.цены | отклон-ние от ср.рын.цен |
| ПБ 24-12-8 | 2331 | 3184 | 2665 | 2648 | 13,6% | -16,8% | -0,6% |
| ПБ 30-12-8 | 2942 | 3986 | 3296 | 3269 | 11,1% | -18,0% | -0,8% |
| ПБ 36-12-8 | 3418 | 4598 | 3887 | 3923 | 14,8% | -14,7% | 0,9% |
| ПБ 42-12-8 | 4081 | 5543 | 4636 | 4577 | 12,1% | -17,4% | -1,3% |
| ПБ 48-12-8 | 4517 | 5946 | 5169 | 5263 | 16,5% | -11,5% | 1,8% |
| ПБ 54-12-8 | 5148 | 6635 | 5925 | 5917 | 14,9% | -10,8% | -0,1% |
| ПБ 60-12-8 | 5735 | 7370 | 6596 | 6571 | 14,6% | -10,8% | -0,4% |
| ПБ 66-12-8 | 6865 | 8850 | 7916 | 7224 | 5,2% | -18,4% | -8,7% |
| ПБ 72-12-8 | 7780 | 10222 | 8994 | 7878 | 1,3% | -22,9% | -12,4% |
| ПБ 78-12-8 | 9397 | 13335 | 10745 | 10745 | 14,3% | -19,4% | 0,0% |
| ПБ 84-12-8 | 10160 | 14587 | 11835 | 11835 | 16,5% | -18,9% | 0,0% |
| ПБ 90-12-8 | 11258 | 15873 | 13418 | 13418 | 19,2% | -15,5% | 0,0% |

5. Производственный план

Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной  длины и несущей способности

Технологическая схема производства:

- чистка одной из формовочных дорожек и  напыление смазки - длительность 50 мин

- раскладка и натяжение проволоки – 90 мин

- установка формовочной машины на  рельсы дорожки

- подача  мостовым краном бетона в бункер формовочной машины

- формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин

- укрытие защитным покрытием – 10 мин

- мойка формующей машины-20 мин

- термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание

- обследование на наличие дефектов и разметка длины плит

- передача напряжения на бетон10 мин

- резка  и съем изделий 70 мин

- перенос плит  специальным захватом на склад

- маркировка работниками отк

- погрузка на автотранспорт и жд транспорт

- Количество рабочих дней в году 250

- Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8

- Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров

- Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра

При  этом  достигается  следующий выпуск продукции:

- Суточная мощность – 921,6 кв.метров

- Месячная 19200 кв.метров

- Годовая 230400  кв.метров

- В период запуска линии  планируется  от  30 до 50 % от проектной мощности

Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в  2009 году при выходе  на полную  проектную мощность  -  33 человека.

Основные  поставщики  сырья и материалов

- песок - ООО Махневский  карьер

- щебень – ООО Промтехресурс

- проволока  ВР 2 – ОАО  ММК

- добавки   и смазки  - ООО СТМ Строительные  технологии и машины

- клинкер – Китайская компания  Цинхуа, компания Caнни  (помол  на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения  цемента, разработано совместно с  институтом  УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»

6.Финансовый план

6.1 Условия  и допущения, принятые  для расчета

- Финансово – экономическая  оценка  выполнена  в Excel

- Расчет  выполнялся  в  постоянных  ценах

- На  этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены  поквартально

- Значения  всех исходных и расчетных данных  приводятся  в  валюте  РФ – рубль

- Остаточная стоимость  активов проекта на конец расчетного периода  не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа  и закрытие предприятия)

6.2. Стоимость капиталовложений,  перечень оборудования  и работ  тыс.рублей в таблицах 2, 3.

Таблица 2

| Статья | Стоимость без НДС | НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектные и проектные работы | 2578,39 | 464,11 | 3042,50 |
| Строительно -монтажные работы | 7152,71 | 1287,49 | 8440,20 |
| Сооружения | 14406,78 | 2593,22 | 17000,00 |
| Оборудование | 55735,82 | 10032,45 | 65768,27 |
| транспортные средства | 7627,12 | 1372,88 | 9000,00 |
| всего | 87500,82 | 15750,15 | 103250,97 |

Таблица 3

|  | тыс.рублей |
| --- | --- |
| Оборудование |  |
| ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) | 6596,92 |
| ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) | 7181,95 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 24748,67 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 13547,7 |
| НИКЦИМ (лабораторное оборудование) | 1169,03 |
| Лабораторное оборудование | 354 |
| оборудование прочее НОГП | 4670 |
| ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц) | 7500 |
| итого оборудование | 65768,27 |
| Проектные работы |  |
| ООО Газкомплект урал | 500 |
| ОАО Институт Уралниас | 1500 |
| ОАО Институт Уралниас | 750 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 292,5 |
| Итого проектные | 3042,5 |
| Строительно - монтажные работы |  |
| ООО Газкомплектурал | 1000 |
| ООО ВСУ Ремстрой | 550,2 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 300 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 790 |
| НОГП (хозспособ) | 5800 |
| Итого смр | 8440,2 |
| Автотранспортные средства |  |
| Камаз (IVEKO) | 4000 |
| Погрузчики | 5000 |
| Итого автотранспортные средства | 9000 |
| Сооружения |  |
| оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции | 10000 |
| Итого сооружения | 10000 |
| Непредвиденные расходы | 7000 |
| Всего капиталовложений | 103250,97 |

6.3 Номенклатура и цены  на продукцию:

Плита  ПБ  60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена  без НДС  912 руб. за  1 кв.метр

6.4 Номенклатура  и цены  на сырье, материалы, энергоресурсы на  производство 1 кв.метра плиты представлены  в таблице 4

Таблица 4

| всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты | в среднем | цена | сумма | структура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн | 0,0678 | 3500,00 | 237,44 | 54,23% |
| песок, тонн | 0,1152 | 370,00 | 42,624 | 9,74% |
| щебень, тонн | 0,1152 | 355,00 | 40,896 | 9,34% |
| вода, куб.метр | 0,0147 | 14,20 | 0,209024 | 0,05% |
| добавка, TENSEM, кг | 0,1344 | 100,00 | 13,44 | 3,07% |
| проволока, Вр 2, тонн | 0,0030 | 24800,00 | 74,4 | 16,99% |
| смазка , PRIMUS, литр | 0,1600 | 110,00 | 17,6 | 4,02% |
| вода для мойки куб.метр | 0,0185 | 14,20 | 0,2627 | 0,06% |
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал | 0,0020 | 1000,00 | 2 | 0,46% |
| электроэнергия, тыс.квт | 0,0069 | 1300,00 | 8,97 | 2,05% |
| Всего прямые затраты на 1 кв.метр |  |  | 437,84 | 1 |

Прямые  затраты  на  производство 1 кв.метра  плиты  - 437,84 руб.

Себестоимость  полученного цемента на ООО «Никомогнеупор»  3500 рублей  за  1 тонну.

6.5 Численность  персонала  и заработная  плата

Таблица 5

| Персонал | Кол-во | Средняя заработная плата |
| --- | --- | --- |
| основной производственный | 16 | 13000 |
| вспомогательный | 4 | 13000 |
| руководители специалисты | 6 | 24000 |
| прочие | 7 | 11000 |
| всего | 33 |  |

6.6 Накладные  расходы

Таблица 6

| Статья затрат | тыс.руб.в квартал |
| --- | --- |
| ремонтный фонд | 90,00 |
| содержание основных средств | 30,00 |
| охрана труда | 20,00 |
| подготовка персонала | 30,00 |
| прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) | 60,00 |
| общецеховые расходы | 105,00 |
| коммерческие расходы | 70,00 |
| Постоянные расходы, нормативы |  |
| непредвиденные | 5,00% |
| общехозяйственные | 10,00% |

6.7 Нормозапас  сырья – 10 суток

6.8 Остаток  готовой продукции – 6 дней

6.9 Потребность  в первоначальных оборотных средствах

Таблица 7

| расходы на приобретение сырья, тыс. руб | цемент ПЦ 400 Д0 | 2188,25 |
| --- | --- | --- |
|  | песок | 392,82 |
|  | щебень | 376,90 |
|  | добавка, TENSEN | 123,86 |
|  | проволока, Вр 2 | 685,67 |
|  | смазка , PRIMUS | 162,20 |
|  | Всего без НДС | 3929,70 |

Всего с НДС                          						  4637,04

6.10 Себестоимость, полная структура  готовых изделий  представлена  в  таблице 8

Таблица  8

| переменные расходы |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сырье | 29956,12 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 |
|  | вода | 33,14 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 |
|  | электроэнергия | 630,17 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 |
|  | теплоэнергия | 140,51 | 464,49 | 464,49 | 464,49 | 464,49 |
|  | всего | 30759,94 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 |
| руб.на 1 кв.метр |  | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 |
| условно-постоянные расходы | заработная плата | 1938,60 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 |
|  | ЕСН | 536,99 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 |
|  | амортизация | 4776,82 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 |
|  | ремонтный фонд | 270,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  | содержание основных средств | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | охрана труда | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | подготовка персонала | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | прочие расходы | 180,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | непредвиденные расходы | 1935,12 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 |
|  | всего | 9877,53 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 |
| Производственная себестоимость |  | 40637,47 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 |
| полная себестоимость | коммерческие расходы | 210,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
|  | общехозяйственные расходы | 4084,75 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 |
|  | налог на имущество | 1417,12 | 1766,89 | 1626,77 | 1486,65 | 1346,53 |
| Полная себестоимость |  | 46349,34 | 136454,17 | 136314,05 | 136173,93 | 136033,81 |
| себестоимость 1 кв.метра в руб |  | 659,74 | 587,55 | 586,95 | 586,34 | 585,74 |
| Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб |  | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| Структура себестоимости | сырье | 64,63% | 72,57% | 72,65% | 72,72% | 72,80% |
|  | вода | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
|  | электроэнергия | 1,36% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
|  | теплоэнергия | 0,30% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
|  | заработная плата с ЕСН | 5,34% | 5,40% | 5,41% | 5,41% | 5,42% |
|  | Амортизация | 10,31% | 4,67% | 4,67% | 4,68% | 4,68% |
|  | Прочие условно -постоянные | 5,66% | 4,94% | 4,94% | 4,95% | 4,95% |
|  | коммерческие | 0,45% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
|  | налог на имущество | 3,06% | 1,29% | 1,19% | 1,09% | 0,99% |
|  | общехозяйственные | 8,81% | 8,97% | 8,98% | 8,99% | 9,00% |

6.11 Расчет  прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам)  приведен в таблице 9

Таблица 9

| ТЫС.РУБ. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи продукции | 58 808,33 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 |
| Себестоимость | -40 637,47 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 |
| Валовая прибыль | 18 170,86 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 |
| Коммерческие расходы | -210,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 |
| Управленческие расходы | -4 084,75 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 13 876,11 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 |
| Проценты к уплате | -8 425,37 | -8 458,97 | -1 591,64 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | -1 417,12 | -1 766,89 | -1 626,77 | -1 486,65 | -1 346,53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 033,62 | 67 008,79 | 74 016,23 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Налог на прибыль | -2 414,89 | -16 082,11 | -17 763,90 | -18 179,52 | -18 213,15 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1 618,74 | 50 926,68 | 56 252,34 | 57 568,47 | 57 674,97 |
| EBITDA | 17 235,81 | 81 836,84 | 81 976,96 | 82 117,08 | 82 257,20 |
| EBIT | 12 459,00 | 75 467,75 | 75 607,87 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Рентабельность EBITDA (EBITDA margin) | 29,31% | 38,62% | 38,68% | 38,75% | 38,81% |
| Рентабельность EBIT (EBIT margin) | 21,19% | 35,61% | 35,68% | 35,74% | 35,81% |
| Net profit margin | 2,75% | 24,03% | 26,54% | 27,16% | 27,22% |

6.12 Бюджет  движения денежных  средств

Таблица  10

| Поток от текущей деятельности | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 0,00 | 1 618,74 | 50 926,68 | 56 252,34 | 57 568,47 | 57 674,97 |
| Амортизация | 0,00 | 4 776,82 | 6 369,09 | 6 369,09 | 6 369,09 | 6 369,09 |
| Поток от изменения оборотного капитала | 0,00 | -9 245,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Денежный поток от текущей деятельности | 0,00 | -2 850,25 | 57 295,77 | 62 621,43 | 63 937,57 | 64 044,06 |
| Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом | 0,00 | -2 850,25 | 54 445,52 | 117 066,95 | 181 004,51 | 245 048,57 |
| Поток от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Строительство цеха | -38 016,99 | -65 233,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование капитализируемых стартовых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС с капитальных вложений | 0,00 | 3 734,10 | 12 016,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности | -38 016,99 | -61 499,89 | 12 016,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом | -38 016,99 | -99 516,87 | -87 500,82 | -87 500,82 | -87 500,82 | -87 500,82 |
| Поток от финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Оплата уставного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление кредитных ресурсов | 38 527,17 | 79 975,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата процентов | -510,18 | -1 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат основного долга | 0,00 | -14 565,78 | -69 311,82 | -34 624,98 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Денежный поток от финансовой деятельности | 38 016,99 | 64 350,14 | -69 311,82 | -34 624,98 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом | 38 016,99 | 102 367,12 | 33 055,30 | -1 569,68 | -1 569,68 | -1 569,68 |
| Чистый денежный поток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 996,44 | 63 937,57 | 64 044,06 |
| Чистый денежный поток нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 996,44 | 91 934,01 | 155 978,07 |
| себестоимость к выручке |  | 69,10% | 57,65% | 57,65% | 57,65% | 57,65% |
| выручка к себестоимости |  | 144,71% | 173,47% | 173,47% | 173,47% | 173,47% |

6.13 Расчет  точки безубыточности  представлен в  таблице 11

| Расчет точки безубыточности (простой директ-костинг) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условно -постоянные расходы | 15589,39 | 34768,40 | 34628,28 | 34488,16 | 34348,04 |
| переменные затраты на единицу продукции | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 |
| Безубыточный объем производства, тыс.кв.метров | 32,84 | 73,25 | 72,95 | 72,66 | 72,36 |
| план производства тыс.кв.метров | 70,25 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
| маржа безопасности % | 113,90% | 217,06% | 218,34% | 219,63% | 220,94% |

Таким  образом безубыточный  объем производства ниже во всех планируемых периодах и  имеется  запас прочности.

6.14 Экономическая эффективность  проекта

Принятая ставка  дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом                     49%

Индекс доходности PI для проекта в целом                                              1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP                                       2,8 года

7. Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12)  при изменении следующих параметров:

- Разработано дополнительно 2 сценария:

-  пессимистический при цене реализации  800 рублей  за  1 кв.метр, что является  самым нижним порогом рыночных цен

- оптимистический  при цене реализации  1023 рубля  за  1 кв.метр

- Для  каждого сценария  выполнен  анализ эффективности  в  текущих (прогнозных) ценах с  учетом  темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста  цены на  плиту 5% в  год (с учетом  сезонности, повышение  во 2,3 квартале, снижение  в  4 квартале)

-темп  роста  заработной платы  - 15% в год

-темп  роста  накладных расходов  и цен на прочее  сырье и материалы  на  уровне инфляции  11-12% в год

- темп роста  цен на энергоресурсы  - 15%

Таблица  12

| показатели | Средний, цена НОГП |  | Оптимистический прогноз макс.цена |  | Пессимистический прогноз, миним.цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый | прогнозные цены | Базовый | прогнозные цены | Базовый | прогнозные цены |
| NPV, тыс. руб | 52599 | 35696,81 | 91253 | 79018,36 | 13580 | 4261,81 |
| IRR,% | 49 | 42 | 69 | 65 | 28 | 23 |
| PI | 1,61 | 1,39 | 2,15 | 1,99 | 1,08 | 0,96 |
| DPBP | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 4,1 |

Как  видно, из анализа   темп  роста  цен   на плиту  ниже, чем  темпы  роста  на  сырье, энергоресурсы, при  этом   проект  эффективен  и является  финансово реализуемым.

На  рис. 1   представлен  анализ чувствительности  проекта  в  зависимости  от  цены  реализации,  даже  при самом  нижнем пороге  цены  проект  имеет  положительную  текущую  стоимость.

Рис. 1

В  таблице   12   проведена  оценка основных  проектных  рисков

Таблица 13

| Риск | Вероятность | Источник | Метод управления | Возможные решения в случае реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение сроков строительства | Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура) | Слабая организация работ | Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска | Применение штрафных санкций |
| Риск увеличения капитальных затрат | Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства | Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений | Добавление финансовых ресурсов | Применение штрафных санкций |
| Технологический риск | Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены) | Технология производства | Освоение новой технологии | Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования |

В  таблице  14 оценка  факторов  риска  в   производстве железобетонных изделий

Таблица 14

| Наименование фактора | Вероятность наступления |
| --- | --- |
| 1.ВНЕШНИЕ |  |
| 1.1Социально –экономические |  |
| Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности | Незначительная |
| Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ | Низкая |
| Повышение темпа инфляции | Средняя |
| Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта | Средняя |
| Колебание курса рубля сверх запланированного уровня | Средняя |
| 1.2 Экологические факторы |  |
| Ужесточение экологических требований | Незначительная |
| 1.3 Научно – технические факторы |  |
| Появление новых производителей | Средняя |
| Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками | Средняя |

| РИСКИ, связанные с эксплуатацией |  |
| --- | --- |
| Факторы риска основной производственной деятельности |  |
| Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) | Низкая |
| Остановки оборудования и прерывание технологического цикла | Низкая |
| Нарушения персоналом технологической дисциплины | Низкая |
| Недостаточная проработка технологии раскроя плит | Низкая |
| Факторы риска в сфере обращения |  |
| Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию | Средняя |
| Ошибочный выбор целевого сегмента рынка | Низкая |
| Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети | Средняя |
| Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции | Средняя |

Анализ рисков     проведен  методом  экспертных  оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.   
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. -  постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом  приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. -  цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. -  Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.

1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе  глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.

80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.

Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

Продолжение прил. №1

Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.

1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".

2003г. -  создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".

2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).

16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.

1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.

Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Приложение  № 2

Исходные  данные

| Валюта расчетов | тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
| Дата начала проекта | 01.01.2007 |  |
| длительность | 6 лет |  |
| шаг расчетов | квартал |  |
| Налоги | ставка |  |
| Налог на прибыль | 24,00% |  |
| НДС | 18,00% |  |
| налог на имущество (в год) | 2,20% |  |
| единый социальный налог | 27,70% |  |
| Годовые нормы амортизации | срок использования | годовая норма |
| здания | 25 | 4,00% |
| сооружения | 16 | 6,25% |
| оборудование | 12 | 8,33% |
| транспортные средства | 8 | 12,50% |

| Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |
| статья | всего с НДС | в т.ч. НДС | 1кв 07 | 2кв 07 | 3кв 07 | 4кв 07 | 1кв 08 | 2кв 08 |
| предпроектные и проектные работы | 3042,50 | 464,11 | 0 | 0 | 0 | 912,75 | 912,75 | 1217 |
| строительно - монтажные работы | 8440,20 | 1287,49 | 0 | 0 | 2110,05 | 2110,05 | 2110,05 | 2110,05 |
| сооружения | 17000,00 | 2593,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 |
| оборудование | 65768,27 | 10032,45 | 0 | 0 | 16442,07 | 16442,07 | 16442,07 | 16442,07 |
| транспортные средства | 9000,00 | 1372,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |
| всего | 103250,97 | 15750,15 | 0 | 0 | 18552,12 | 19464,87 | 32464,87 | 32769,12 |

| ввод основных средств в эксплуатацию |  |  |  | в том числе по периодам без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | 1кв 07 | 2кв 07 | 3кв 07 | 4кв 07 | 1кв 08 | 2кв 08 |
| сооружения |  |  |  |  |  | 20057,17 |
| оборудование |  |  |  |  |  | 61386,21 |
| транспортные средства |  |  |  | 0 |  | 7627,12 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89070,5 |

| Производственные мощности кв.метров в сутки | % от вала | с коэфф. 1 | максимум, кв.метров |
| --- | --- | --- | --- |
| плит всего | 100,00% | 921,60 | 921,6 |
| плита ПБ 30-12-8 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| плита ПБ 60-12-8 | 100,00% | 921,60 | 921,6 |
| плита ПБ 90-12-8 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| Емкость склада сырья | 1000,00% |  |  |

Продолжение прил.  № 2

| всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты | в среднем | цена | стоимость на 1 кв.метр |
| --- | --- | --- | --- |
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн | 0,0678 | 3500,00 | 237,44 |
| песок, тонн | 0,1152 | 370,00 | 42,624 |
| щебень, тонн | 0,1152 | 355,00 | 40,896 |
| вода, куб.метр | 0,0147 | 14,20 | 0,209024 |
| добавка, TENSEM, кг | 0,1344 | 100,00 | 13,44 |
| проволока, Вр 2, тонн | 0,0030 | 24800,00 | 74,4 |
| смазка , PRIMUS, литр | 0,1600 | 110,00 | 17,6 |
| вода для мойки куб.метр | 0,0185 | 14,20 | 0,2627 |
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал | 0,0020 | 1000,00 | 2 |
| электроэнергия, тыс.квт | 0,0069 | 1300,00 | 8,97 |

| Производство |  | В период пуска |  |  |  | Стандартный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, станд.год | 1кв 08 | 2кв 08 | 3кв 08 | 4кв 08 | 1кв 09 | 2кв 09 | 3кв 09 | 4кв 09 |
| количество рабочих дней | 252,00 |  | 42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ежедневная мощность % от максимума |  |  | 30,00% | 51,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| производство плит тыс.кв.метров | 232,24 |  | 11,61 | 29,61 | 29,03 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |

| Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты |  |
| --- | --- |
| плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная | 912,5 |
| Срок поступления оплаты | по факту |

| Персонал | Всего | 1кв 08 | 2кв 08 | 3кв 08 | 4кв 08 | 1кв 09 | 2кв 09 | 3кв 09 | 4кв 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| набор персонала, % |  | 0,00% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| основной производственный | 16 | 0 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| вспомогательный | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| руководители специалисты | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| прочие | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| всего | 33 | 0 | 11 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| Постоянные расходы | тыс.руб.в квартал |
| --- | --- |
| ремонтный фонд | 90,00 |
| содержание основных средств | 30,00 |
| охрана труда | 20,00 |
| подготовка персонала | 30,00 |
| прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) | 60,00 |
| общецеховые расходы | 105,00 |
| коммерческие расходы | 70,00 |
| Постоянные расходы, нормативы |  |
| непредвиденные | 5,00% |
| общехозяйственные | 10,00% |

Приложение  № 3

Основные  показатели  производства

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственные запасы на начало периода | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | песок, тыс.тонн | 0 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | щебень, тыс. тонн | 0 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | добавка, TENSEN, тонн | 0 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| поступление сырья, | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 5,39 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
|  | песок, тыс.тонн | 0 | 9,15 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
|  | щебень, тыс. тонн | 0 | 9,15 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
|  | добавка, TENSEN, тонн | 0 | 10,68 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
|  | проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,24 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 12,72 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 |
| использование сырья | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 4,77 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
|  | песок, тыс.тонн | 0 | 8,09 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
|  | щебень, тыс. тонн | 0 | 8,09 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
|  | добавка, TENSEN, тонн | 0 | 9,44 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
|  | проволока, Вр 2, тыс. тонн | 0 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | смазка , PRIMUS, тонн | 0 | 11,24 | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 |
| производственные запасы на конец периода | цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | песок, тыс. тонн | 0 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | щебень, тыс.тонн | 0 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | добавка, TENSEN, кг | 0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | проволока, Вр 2, тонн | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | смазка , PRIMUS, литр | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| остаток готовой продукции на начало периода, тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плита ПБ 60-12-8 | 0 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| производство готовой продукции ,тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плита ПБ 60-12-8 | 0 | 70,25 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
| Итого производство тыс. кв.метров |  | 0 | 70,25 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
| отгрузка готовой продукции, тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плита ПБ 60-12-8 | 0 | 64,45 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
| Итого отгрузка |  | 0 | 64,45 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
| остаток готовой продукции тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плита ПБ 60-12-8 | 0 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| расходы на приобретение сырья, тыс. руб | цемент ПЦ 400 Д0 | 0 | 18869,25 | 55143,83 | 55143,83 | 55143,83 | 55143,83 |
|  | песок | 0 | 3387,31 | 9899,13 | 9899,13 | 9899,13 | 9899,13 |
|  | щебень | 0 | 3249,99 | 9497,82 | 9497,82 | 9497,82 | 9497,82 |
|  | добавка, TENSEN | 0 | 1068,07 | 3121,35 | 3121,35 | 3121,35 | 3121,35 |
|  | проволока, Вр 2 | 0 | 5912,54 | 17278,89 | 17278,89 | 17278,89 | 17278,89 |
|  | смазка , PRIMUS | 0 | 1398,66 | 4087,48 | 4087,48 | 4087,48 | 4087,48 |
| всего |  | 0 | 33885,82 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 |
| Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| плита ПБ 60-12-8 |  | 0 | 58808,33 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 |
| всего |  | 0 | 58808,33 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 | 211921,92 |

Приложение  № 4

Основные расходы

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переменные расходы | сырье | 0,00 | 29956,12 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 | 99028,50 |
|  | вода | 0,00 | 33,14 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 |
|  | электроэнергия | 0,00 | 630,17 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 | 2083,22 |
|  | теплоэнергия | 0,00 | 140,51 | 464,49 | 464,49 | 464,49 | 464,49 |
|  | всего | 0,00 | 30759,94 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 | 101685,76 |
| руб.на 1 кв.метр |  |  | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 | 437,84 |
| условно-постоянные расходы | заработная плата | 0,00 | 1938,60 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 | 5772,00 |
|  | ЕСН | 0,00 | 536,99 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 | 1598,84 |
|  | сменное оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | амортизация | 0,00 | 4776,82 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 | 6369,09 |
|  | ремонтный фонд | 0,00 | 270,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  | содержание основных средств | 0,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | охрана труда | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | подготовка персонала | 0,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | плата за загрязнение окр.среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие расходы | 0,00 | 180,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | цеховые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | непредвиденные расходы | 0,00 | 1935,12 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 | 5817,28 |
|  | всего | 0,00 | 9877,53 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 | 20477,22 |
| Производственная себестоимость |  | 0,00 | 40637,47 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 | 122162,98 |
| полная себестоимость | коммерческие расходы | 0,00 | 210,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
|  | общехозяйственные расходы | 0,00 | 4084,75 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 | 12244,30 |
|  | налог на имущество | 0,00 | 1417,12 | 1766,89 | 1626,77 | 1486,65 | 1346,53 |
| Полная себестоимость |  | 0,00 | 46349,34 | 136454,17 | 136314,05 | 136173,93 | 136033,81 |
| себестоимость 1 кв.метра в руб |  |  | 659,74 | 587,55 | 586,95 | 586,34 | 585,74 |

Приложение  № 5

Отчет о прибылях и убытках

| ТЫС.РУБ. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи продукции | 0,00 | 58 808,33 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 | 211 921,92 |
| Себестоимость | 0,00 | -40 637,47 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 | -122 162,98 |
| Валовая прибыль | 0,00 | 18 170,86 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 | 89 758,94 |
| Коммерческие расходы | 0,00 | -210,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 |
| Управленческие расходы | 0,00 | -4 084,75 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 | -12 244,30 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 0,00 | 13 876,11 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 | 77 234,64 |
| Проценты к уплате | 0,00 | -8 425,37 | -8 458,97 | -1 591,64 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0,00 | -1 417,12 | -1 766,89 | -1 626,77 | -1 486,65 | -1 346,53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,00 | 4 033,62 | 67 008,79 | 74 016,23 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Налог на прибыль | 0,00 | -2 414,89 | -16 082,11 | -17 763,90 | -18 179,52 | -18 213,15 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 0,00 | 1 618,74 | 50 926,68 | 56 252,34 | 57 568,47 | 57 674,97 |
| EBITDA | 0,00 | 17 235,81 | 81 836,84 | 81 976,96 | 82 117,08 | 82 257,20 |
| EBIT | 0,00 | 12 459,00 | 75 467,75 | 75 607,87 | 75 747,99 | 75 888,11 |
| Рентабельность EBITDA (EBITDA margin) |  | 29,31% | 38,62% | 38,68% | 38,75% | 38,81% |
| Рентабельность EBIT (EBIT margin) |  | 21,19% | 35,61% | 35,68% | 35,74% | 35,81% |
| Net profit margin |  | 2,75% | 24,03% | 26,54% | 27,16% | 27,22% |

Приложение  № 6

Баланс

| Актив |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внеоборотные ативы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Основные средства | 0 | 84294 | 77925 | 71556 | 65186 | 58817 |
| Незавершенные капитальные вложения | 32728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 32728 | 84294 | 77925 | 71556 | 65186 | 58817 |
| Оборотные ативы |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 0 | 9246 | 9246 | 9246 | 9246 | 9246 |
| НДС по приобретеным ценностям | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 12016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 27996 | 91934 | 155978 |
| Итого оборотные активы | 5799 | 21262 | 9246 | 37242 | 101180 | 165224 |
| Итого Актив | 38527 | 105556 | 87170 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |
| Капитал и резервы |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 1619 | 52545 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Итого капитал и резервы | 0 | 1619 | 52545 | 108798 | 166366 | 224041 |
| Долгосрочные обязательства | 38527 | 103937 | 34625 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Пассив | 38527 | 105556 | 87170 | 108798 | 166366 | 224041 |

Приложение  № 7

Основные показатели  рентабельности

Приложение  № 8

Период окупаемости (простой и дисконтированный)

Приложение  № 9

Финансовый профиль

Приложение  № 10

Анализ чувствительности