Бизнес план крытого рыночного павильона

Создание двухэтажного крытого павильона на территории рынка Заводского района. Основными направлениями деятельности фирмы на базе создаваемого крытого рыночного павильона являются: сдача в аренду торговых площадей, сдача в аренду складских площадей, предоставление информационного обслуживания, охрана грузов клиентов, при необходимости предоставление клиентам транспортных средств, уборка территории.

1. Обзор

1.1 Цель проекта

Создание двухэтажного крытого павильона на территории рынка Заводского района. Основными направлениями деятельности фирмы на базе создаваемого крытого рыночного павильона являются: сдача в аренду торговых площадей, сдача в аренду складских площадей, предоставление информационного обслуживания, охрана грузов клиентов, при необходимости предоставление клиентам транспортных средств, уборка территории.

Реализация проекта создания крытого рыночного павильона требует капиталовложений в размере 1 млн. долл.

Эти средства предполагается получить за счёт кредита под 5% годовых, выплачиваемых с 1-го месяца третьего года равномерными частями по 40 000 в мес.

Возврат инвестиционных средств будет осуществляться из прибыли от деятельности павильона. Срок проекта составит 4,5 года.

1.2. Пути к успеху

Увеличение доли фирмы на рынке планируется добиться с помощью:

политики ценообразования, привлекательной для потребителя;

повышения качества предлагаемой услуги.

Тщательно проводился выбор поставщиков и подрядчиков для участия в реализации проекта.

Фирма предлагает услуги по сдаче в аренду торговых и складских помещений на базе современного, хорошо оборудованного двухэтажного крытого рыночного павильона с обеспечением охраны и уборки его территории.

Затраты компании на строительство и з/пл рабочих крытого павильона составляют в 1 год — 675 400 , во 2 год — 5 400 , в 3 год — 5 400 , в 4 год — 5 400 , в 5 год — 5 400 .

Увеличение прибыльности фирмы должно быть достигнуто за счет увеличения числа клиентов, улучшения качества услуг, снижения издержек. В процессе осуществления деятельности крытого рыночного павильона затраты по его созданию полностью окупятся и позволят получить прибыль в размере 78 447 .

Таким образом, компания сможет привлечь потенциальных партнеров и обеспечить потребности рынка.

2. Анализ рынка

2.1 Рыночная сегментация

Потенциальными потребителями является частные предприниматели и фирмы, занимающиеся продажей, как продовольственных, так и непродовольственных товаров и желающие реализовывать свою продукцию на рынке Заводского района города.

3. Анализ стратегии рынка проекта

3.1. Конкуренты

Фирма конкурирует с аналогичными услугами компаний, расположенных в близлежащем районе.

Основная стратегия в конкурентной борьбе: конкуренция качества за счет закупки оборудования европейского качества, открывают реальные возможности добиться успеха.

4. Финансовый анализ

Расходы и доходы проекта по созданию крытого рыночного павильона выглядят следующим образом:

5. Риски

Главной гарантией получения стабильных прибылей является то, что данное направление деятельности относится к повседневному удовлетворению нужд потребителей. Компания не будет использовать быстроизнашивающееся оборудование. Экономика планирования определена специалистами на высокое получение доходов, которые перекрывают не только создание павильона, но и внутреннее обеспечение затрат.